# CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Nº 012/2016.

Que fazem entre si, de um lado o Município de MACHADINHO, pessoa  jurídica de direito público interno CGC/MF  87613756/0001 - 02, neste ato, representado através  do Prefeito Municipal Sr. Alaor Cezar Maschio, brasileiro, casado,Agricultor, portador de Identidade Civil n.º 1022675225SSP-Rs,inscrito no CPF nº 396.269.540-00, residente e domiciliado na Linha Bela Vista s/n- Machadinho - RS, neste denominado CONTRATANTE, e de outro lado,a Empresa,Moises Rodrigo dos Santos -ME, Inscrita no CNPJ nº 17.266.365/0001-65, com sede na Rua Avelino Cahves,230-Sala A, na cidade de Machadinho-Rs, neste ato representado por seu proprietário, Sr. Moises Rodrigo dos Santo, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e acertado o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMIEIRA: DISPOSIÇÃO GERAL

O presente contrato rege-se, ainda, pelas disposições da Lei Federal n.º. 8.666, e sua alterações posteriores e de conformidade com o constante  na Licitação de Modalidade Convite nº 007/2016.

### CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

É objeto do presente contrato:

Construção de 10(Dez)  Unidades Habitacionais(Rurais e Urbanas)-Padrão de madeira,  com área de 36,18m2, com o Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, tendo como Local os indicados pela Secretaria de Habitação e Assistência Social que deverão ser executadas em conformidade com Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária  e Estudo Social, que são partes integrantes deste Edital

### CLÁUSULA TERCEIRA:  PRAZOS

As Obras deverão ser entregues no prazo de até 90 dias a contar da data da Ordem de Serviços e assinatura do Contrato.

### CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço para o presente ajuste é de R$-11.500,00(Onze mil e quinhentos),por unidades habitacional,totalizando R$-115.000,00(quinze mil reais), tudo  perfeitamente descrito no Edital e a forma de pagamento, será quando coada unidade atingir 50% de sua produção,mediante  aprovação da Etapa. Diante da emissão de  laudo técnico pelos serviços de engenharia, emissão da Nota Fiscal.

### CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O CONTRATADO, além do serviço, oferecerá à contratação de pessoal, vínculos empregatícios, obrigações Sociais, e outros encargos que possam ocorrer, ficando, portanto o CONTRATANTE, isento de quaisquer obrigações e responsabilidades.

##### CLÁUSULA SÉTIMA: PENALIDADES

Além das penalidades e sanções previstas na Lei n.º. 8.666/93, de 21 .06.93, a  CONTRATADA  ficará sujeita, se motivo ensejar,  uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do presente contrato, valor este devidamente corrigido por índice oficial, à parte que inadimplir uma das cláusulas e condições aqui pactuadas, sem prejuízos dos demais direitos e sanções que a inadimplência der causa.

CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO

Todas os serviços executados pela contratado serão fiscalizados pela  Secretaria de Habitação e Assistência e em acordo com o Departamento de Engenharia.

O contratado deverá assegurar livre acesso aos locais de serviço e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função.

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO

O não cumprimento total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, independente de notificação ou interpretação judicial ou extra judicial, cumulada com aplicação das sanções previstas no Contrato, na forma do artigo 78 da lei 8.666/93 de 21 .06.93.

CLÁUSULA DÉCIMA : DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

10-Secretaria de Habitação e Assistência Social

04-Fundo Municipal de Habitação

1.013-1.014-Construção , Reforma e Infra estrutura de Casas-Urbanas/Rurais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

A interpretação e aplicação dos termos deste Contrato serão regidos pela legislação vigente do Município da CONTRATANTE, terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia do Contrato, não podendo ser indicado qualquer outro.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 ( três ) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas

Machadinho,21 de Março de 2016.

### Alaor Cezar Maschio                                    Moises Rodrigo dos Santos -ME

Prefeito Municipal                                        Contratado