###### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2016

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE MACHADINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º. 87.613.576/0001-02, com sede na Av. Frei Teófilo,414, na cidade de Machadinho - RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Alaor Cezar Maschio, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Bela Vista,s/n-Interior - Machadinho – RS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e  a Empresa Cima Projetos e Construções Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.463.282/0001-69, com sede na Rua Reinaldo Valente,187-Centro-Jacutinga-Rs,neste ato representada por seu Procurador p/Sócio Adm., CPF nº 402.031.580-91, residente e domiciliado na Rua 7 de setembro,669-Centro-lagoa Vermelha-Rs, doravante denominada CONTRATADA, com base no resultado do julgamento da Licitação – Modalidade Tomada de Preços nº 002/2016, nos termos constantes neste instrumento:

- –Constitui objeto da presente, a contratação da  empresa acima identificada,  para execução de obra global com o fornecimento de materiais e mão-de-obra,visando a Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados(Paver tipo Holanês) a ser construído nas Ruas Caetano Polo e Vereador Danilo Pietrobom-Centro-Machadinho-Rs,tendo as seguintes características:  Rua Caetano Polo na extensão de 138,00 metros e área de pista de rolamento de 1.976m2 e Rua Vereador Danilo Pietrobom na extensão de 275,00 metros com área de pista de rolamento de 2.750,00m2, com recursos do Contrato de Repasse nº 816243/2015/Ministério das Cidades/Caixa-Processo nº 2617.1022681-56/215 e próprios, tudo de conformidade com Projetos, Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, cronograma Físico Financeiro e proposta financeira,  que são partes integrantes deste instrumento.

- – Os serviços de  terraplenagem,serão executados por conta do contratado.

- – Além da mão-de-obra, cabe à CONTRATADA o fornecimento do material e equipamentos necessários a sua boa execução.

- – Os materiais a serem fornecidos e os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente o memorial descritivo fornecido junto com o Edital,que é parte integrante deste contrato.

- – À CONTRATADA, não será admitida subempreitada, obrigando-se a executar as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança e o interesse público.

- – A CONTRATANTE exercerá a fiscalização das obras, avaliação da qualidade do material utilizado e a observação das especificações constantes no memorial descritivo, conforme atingidas as etapas do cronograma através do Departamento de Engenharia da Municipalidade ou outros peritos formalmente indicados pela mesma, conforme disposto no instrumento convocatório.

- – Fica designado por parte da CONTRATANTE o Engenheira Civil Afonso Takao Iwai, CREA n° 152421 e/ou a Fiscal de Obras Vanesa Delazari, Matrícula nº 8281,como servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da obra constante no Edital de Tomada de Preços n° 002/2016.

- – Também caberá à CONTRATANTE, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas e previdenciários.

- – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à CONTRATADA, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.

- – O preço global Total a ser pago pelo CONTRATANTE pelas Obras objetos do presente instrumento, será de R$-377.734,00 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais), sendo R$-313.298,60(trezentos treze mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) referente a materiais e R$-64.435,40 (sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) referente a mão de obra, sem que incida sobre o mesmo qualquer reajuste e será pago parceladamente, somente após vistoria, aprovação e envio do boletim de medição, executado pelo Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, certificando o fiel cumprimento do memorial técnico descritivo integrante deste contrato, ao final de cada etapa da obra, conforme cronograma de execução anexado ao Edital e mediante a liberação de Recurso da Caixa Econômica Federal.

- – Antes do início das obras, a CONTRATADA deverá apresentar ART de execução de responsável técnico da obra, vinculada a do projeto, bem como efetuar o seu respectivo Registro (Matrícula), junto ao INSS.

- – Quando da entrega das obras ou etapa das mesmas, o Município terá um prazo de até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto com a especificação do Edital.

- – Após a verificação, e conseqüente aprovação, será dada aceitação e iniciará a contagem do prazo  para o pagamento que ficará condicionado a Liberação da parcela pela Administração Municipal e Caixa Econômica Federal.

- – Em anexo à Nota Fiscal de Fatura, a Contratada deverá juntar cópia da CEI (Cadastro Específico do INSS), para recebimento parcial e encerramento da obra. A última parcela fica condicionada à entrega da CND (Certidão Negativa de Débito) demonstrando situação regular no cumprimento de encargos sociais com INSS da obra junto com a Nota Fiscal.

- – No pagamento, será retido impostos cabíveis conforme legislação vigente;

- –Será retido o valor de 10%(dez por cento)do valor total no último pagamento por 30(trinta) dias, visando a recuperação de possíveis falhas na execução da Obra.

- – O licitante vencedor deverá, obrigatoriamente, fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório e numero da CEI, a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

- – As Notas Fiscais de Fatura, referentes a materiais e mão de obra, deverão ser emitidas em separado, para fins de informação ao INSS.

- – Havendo prorrogação contratual que ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

- – A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante e/ou peritos do CONTRATANTE em suas fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE.

- – A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 120(cento e vinte)dias a partir da assinatura deste termo para a entrega da(s) obra(s), sob pena de pagar multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), que serão retidos do pagamento a ser efetuado.

- – O início das obras é de cinco dias após a emissão da Ordem de Serviço.

- – Qualquer alteração no prazo supra-referido dependerá da prévia aprovação, por escrito, do CONTRATANTE.

- – A CONTRATADA compromete-se a refazer, as suas custas, parcial ou totalmente, os serviços ora contratados, caso os apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos.

- – Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias e Resoluções do Município, e ainda responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como indenizar imediatamente os que eventualmente venha causar às instalações, prédios, mobiliário, máquinas e todos os demais pertences do CONTRATANTE e a de particulares, ainda que involuntários, praticados por seus funcionários.

- – Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro de pessoal que prestará os serviços ora contratados, serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e indenizações de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se integralmente o CONTRATANTE.

- – Ao CONTRATANTE é reservado o direito de exigir, a qualquer tempo durante a vigência do contrato, a comprovação de regularidade dos referidos encargos, sendo que a CONTRATADA obrigatoriamente deverá anexar junto a Nota Fiscal cópia da Sefip, FGTS e GPS da empresa do mês em referência.

- – A CONTRATADA obriga-se o cumprimento do disposto no Inciso XXXII do Artigo 7º da Constituição Federal.

- – A seleção dos profissionais que prestarão os serviços caberá exclusivamente à CONTRATADA, reservando-se o CONTRATANTE o direito de pedir a substituição de qualquer funcionário, por motivo de melhor qualificação dos serviços prestados, sempre que o mesmo for considerado insatisfatório.

- – A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.

- – Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei.

a) – advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;

b) – aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:

1. – quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da proposta ou;

2. – quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo CONTRATANTE, em tempo hábil, acertado pelos responsáveis técnicos da obra;

3. – suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;

4. – declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.

- – Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta” e “falta grave”.

- – No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.

- – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das seguintes situações:

a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, pela execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das multas a pagar.

b) – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à CONTRATADA, excluindo o montante das multas a pagar.

c) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes situações:

1. – não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;

2. – não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;

3. – abandono ou sublocação total ou parcial do serviço;

4. – manifesta deficiência do serviço;

5. – falta grave ao Juízo do Município;

6. – falência ou insolvência;

7. – não der início às atividades no prazo previsto.

- – A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA será efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o período de vigência deste Contrato.

- – As despesas e custeio das obras, objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos consignados nas seguintes Rubricas Orçamentárias:

06-01-Secretaria de Obras Viação e Saneamento

1.010-Pavimentação de Ruas e Avenidas

44905100-Obras e Instalações

- – Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, suas alterações  e os dispositivos da licitação modalidade Tomada de Preços nº 006/2015.

- – A Última parcela de pagamento fica condicionada a entrega da CND(Certidão Negativa de Débitos)da Obra,demonstrando situação regular no cumprimento de encargos sociais com o INSS da Obra

- – Fica estabelecido o Foro da Comarca de São José do Ouro - RS, o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no , em 03 vias de igual teor e forma.

Machadinho – RS,12 de Abril de 2016.

Alaor Cezar Maschio-Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Cima Projetos e Construções Ltda-ME

Paulinho Cima-Procurador p/ Sócio Adm.

CONTRATADA